## Slide 1: 딥러닝-CNN을 활용한 상품검색 및 상품 정보 Tagging 시스템 구축
four elSe
김희수, 송승민, 전문수, 박범수
2021. 04. 06
Notes: 안녕하세요 5조 중간발표 시작하겠습니다.
(ppt시작)
저희는 딥러닝-CNN을 활용한 상품 검색 및 상품 정보 Tagging 시스템 구축을 주제로 하는 four elSe팀입니다.

## Slide 2
01
목표 및 내용
02
진행 상황
1,2학기 목표 수립
01
1학기 일정 설정
02
개별 진행 상황
03
세부 진행 상황
04

## Slide 3: 01 목표 및 내용
세부 목표
A
C
B
이미지 검색
CNN을 통한 유사 이미지 검출
오염된 이미지
상품이 가려져서 잘 보이지 않는 경우에서도 객체를 탐지할 수 있어야 함. 또한 여러 물체 인식도 요구됨
이미지 내 메타정보 tagging
모델의 tagging 결과와 기존 labeling 결과를 비교하여 정확도를 측정하고 이를 최대화
CNN활용
tagging System
수행 계획
파이썬 노트북에 이미지 로드
Raw 데이터셋 생성
Raw 데이터셋 분석 및 전처리
CNN 모델 프로토타입 구현
Tagging 및 유사 이미지 도출테스트
절대 경로로 제공 받은 이미지 학습 데이터 url를 파싱해서 파이썬 노트북에 로드
로드된 이미지를 기반으로 전처리되지 않은 raw 데이터셋 생성
Raw 데이터의 특징을 분석하여 feature를 뽑아내고 전처리
가장 효과적인 CNN 모델을 찾아 프로토타입을 구현
테스트 수행 후 정확도를 측정하고 프로토타입 고도화

## Slide 4: 02 진행상황
1학기
1학기와 2학기 목표 수립
2학기
Multi object detection과 간단한 Classification의 모델을 구현.
개수가 많은 대분류 항목에 1개 대해서만 모델링 수행.  데이터가 가장 많은 침구/커튼/러그 > 침구의 데이터
모델을 더욱 고도화하여 정확도를 높이는 방향으로 진행될 예정
Detection 및 Classification을 수행하기 위해, 데이터의 문자열로 되어있는 categorical한 label들이 numeric label로의 변환이 필요. 이 방법 중 하나로 onehot encoding이 논의됨.
< 1단계 >
< 2단계 >
1개 LV0 클래스에 적용된 모델을, 여러 LV0 클래스에도 적용되도록 모델 확장.
“오염된 이미지”에 대해서도 탐지와 분류가 수행될 수 있도록 모델을 수정하는 것

## Slide 5: 02 진행상황
1학기 일정 설정
주차 | 일정
3월 4주차 | 데이터 EDA
4월 1주차 | 데이터에 대해 onehot encoding
4월 2주차 | LV0 침구의 데이터에 대해서 LV1 label을 가지고 분류(간단한 dense softmax모델) - 1차 목표 프로토모델
4월 3주차 | 더 정확한 모델 알고리즘 구현(1차 목표 정확도 높이기)
4월 4주차 | 중간고사
5월 1주차 | (중간고사 이후 바뀔 수 있음) "오염된 이미지"가 무엇인가 정확한 정의 내리기

## Slide 6: 02 진행상황
개별 진행 상황
김희수
object detecting이 된 사진을 이용해 유사한 이미지를 검색하는 모델을 만들고자 하는 것이 프로젝트의 목표이므로,  유사 이미지 검색을 위한 CNN모델을 개발 진행 중.
박범수
사진에서 object detecting을 하기 위해서는 전처리 과정에 annotation 과정이 필요함.  사용할 프로그램을 결정하기 위해, 4가지의 annotation 프로그램을 비교 분석 진행 중.
송승민
데이터를 대분류(LV0) 기준으로 나누고, 다시 중분류(LV1) 기준으로 세부적으로 데이터 분리하는 작업 수행 중. 동시에 디렉토리를 분리하는 작업 진행 중.
전문수
사진에서 object detecting을 하기 위해서는 전처리 과정에 annotation 과정이 필요함.  사용할 프로그램을 결정하기 위해, 4가지의 annotation 프로그램을 비교 분석 진행 중.

## Slide 7: 02 진행상황
공동 진행 상황
한샘에서 전달받은 자료를 대분류를 기준으로 나눔.
선행 기술 조사를 위해 KIPRIS, GITHUB, 논문 조사 진행 중.
한샘과의 다음 미팅 일정을 잡기로 함.  받은 데이터 파일을 GITHUB 과 같은 오픈 된 공간에 게시해도 괜찮은가  이전 회의에서 설정한 1, 2, 3차 목표가 기업이 원하는 요구조건과 부합하는가?  해당 미팅 때 요구조건 정의서 또한 작성할 예정.
회의 시간 재설정.  금요일 – 정기적인 회의/ 화요일 – 필요시 간단한 회의를 진행 예정.